LAB 5.2 — Mini-Project E2E, RCA (Phân tích Nguyên nhân Gốc rễ) & Close-out

Thuộc Section 10 — Ngày 5: Mini-project E2E, RCA, close-out

1. Mục tiêu bài Lab

- Thực hiện toàn bộ chu trình End-to-End (E2E) của một lát cắt nghiệp vụ cuối cùng (Bổ sung và hoàn thiện tính năng mà bạn đã liệt kê trên Issues (của github.com) và trong văn bản requirements trong dự án).

- Thực hành quy trình Phân tích Nguyên nhân Gốc rễ (Root Cause Analysis - RCA) khi cố tình cài đặt một lỗi giả định (hoặc lỗi thực tế) trong hệ thống.

- Đóng gói toàn bộ sản phẩm hoàn chỉnh để chuẩn bị báo cáo tổng kết (Capstone Presentation).

2. Các bước thực hiện chi tiết

- Bước 1: Phát triển hoàn thiện tính năng phạm vi mini-project

  - Thực hiện quy trình chuẩn: Issue (Ready) --> Spec PR --> Triển khai Code --> Chạy CI Gates --> Review --> Merge.

- Bước 2: Mô phỏng lỗi và viết báo cáo RCA

  - Cố tình tiêm một lỗi 500 (NullPointerException do thiếu kiểm tra ID thiết bị) hoặc phân tích một lỗi thực tế phát sinh.

  - Sử dụng biểu mẫu RCA:

    - Triệu chứng (Symptom): Lỗi 500 khi gọi GET chi tiết.

    - Nguyên nhân trực tiếp (Direct cause): Thiếu kiểm tra Optional.isPresent().

    - Nguyên nhân gốc rễ (Contributing cause): Đặc tả API thiếu định nghĩa mã lỗi 404/400 chuẩn, Prompt cho Copilot thiếu ràng buộc xử lý ngoại lệ.

    - Biện pháp khắc phục & Phòng ngừa (Preventive): Bổ sung test kiểm thử null và cập nhật docs/api-rules.md.

- Bước 3: Đóng gói Capstone Pack

  - Tổng hợp đường dẫn Repository, lịch sử PRs, báo cáo RCA, snapshot KPI và danh sách các file cải tiến harness.

3. Tiêu chí hoàn thành (Done Criteria)

- Hoàn thành luồng E2E của mini-project với CI đạt trạng thái xanh tuyệt đối.

- Hoàn chỉnh biên bản RCA và đóng gói trọn vẹn Capstone Pack sẵn sàng cho buổi bảo vệ kết quả cuối khóa (5 phút demo mỗi nhóm).